PROPOSAL

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KEWIRAUSAHAAN

JUDUL PROGRAM:

“INOVASI SAAS-ERP TERINTEGRASI: PLATFORM MANAJEMEN STOK BERBASIS RECIPE-INTELLIGENCE DAN AKUNTANSI OTOMATIS SEBAGAI SOLUSI EFISIENSI OPERASIONAL UMKM KULINER”

Dosen Pengampu :

Via Lailatur Asy’ari, S.Kom., M.Kom

Penyusun :

Abdur Rouf			:223140118

Adam Paundra M		:223140110

Ahmad Rafi Hidayatullah	:223140143

Akmal Isyroqun Najah		:223140101

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYAGAMA LUMAJANG PROGRAM STUDI INFORMATIKA

SEMESTER GANJIL 2026

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah	2

  - Tujuan Program	2

  - Luaran yang Diharapkan	3

BAB II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA	4

  - Analisis Peluang Pasar	4

  - Keunggulan Produk dan Inovasi IPTEK	4

  - Strategi Monetisasi dan Keberlanjutan	5

BAB III. METODE PELAKSANAAN	6

  - Tahap 1: Analisis dan Riset Pasar (Bulan 1)	6

  - Tahap 2: Pengembangan Produk / Coding (Bulan 1-2)	6

  - Tahap 3: Uji Coba (Beta Testing) (Bulan 3)	6

  - Tahap 4: Peluncuran dan Pemasaran (Bulan 4)	6

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7

  - Anggaran Biaya	7

  - Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR PUSTAKA	8

# BAB I. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang luar biasa di tengah dinamika global. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 tumbuh solid sebesar 5,03% (cumulative-to- cumulative), angka yang mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat yang kuat (Badan Pusat Statistik, 2025). Pertumbuhan ini didominasi oleh konsumsi rumah tangga, di mana sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (F&B) menjadi salah satu kontributor utama. Data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat bahwa sektor UMKM, termasuk kuliner, menyumbang 61% terhadap PDB nasional dengan serapan tenaga kerja mencapai 97% (Kadin Indonesia, 2025).

Namun, di balik statistik makro yang positif tersebut, terdapat tantangan fundamental dalam pengelolaan operasional UMKM kuliner di tingkat mikro. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), meskipun penetrasi internet telah mencapai 79,5% pada tahun 2024, pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM sebagian besar masih terbatas pada aspek pemasaran (media sosial), sementara aspek manajemen operasional ("dapur") masih dijalankan secara konvensional (APJII, 2024).

Fenomena ini terlihat jelas pada ekosistem bisnis kuliner di wilayah Lumajang. Berdasarkan observasi pendahuluan terhadap perilaku usaha kedai kopi dan rumah makan skala menengah, ditemukan permasalahan mendasar yang seragam: ketiadaan sistem manajemen stok dan keuangan yang terintegrasi. Pelaku usaha umumnya masih mengandalkan pencatatan manual atau aplikasi kasir (POS) sederhana yang hanya mencatat total penjualan tanpa merinci pengurangan bahan baku secara spesifik.

Kondisi ini menimbulkan masalah "kebocoran profit" akibat inventory loss. Studi yang dilakukan oleh Nasution et al. (2024) menyoroti bahwa kelemahan utama UMKM adalah ketidakmampuan menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar (SAK EMKM) karena data persediaan yang tidak akurat. Tanpa sistem yang mampu menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) secara real-time berdasarkan resep, pelaku usaha sulit menentukan margin keuntungan yang presisi.

Merespons celah pasar (market gap) tersebut, proposal ini menawarkan solusi bisnis berbasis teknologi berupa pengembangan Platform SaaS (Software as a Service) ERP Terintegrasi. Platform ini dirancang spesifik untuk UMKM kuliner

dengan keunggulan utama teknologi WhatsApp Bot Integration. Berbeda dengan software ERP konvensional yang rumit, sistem ini memungkinkan pemilik usaha menerima laporan keuangan, notifikasi stok menipis, dan ringkasan penjualan harian secara otomatis melalui aplikasi pesan WhatsApp yang sudah familiar.

Inisiatif ini sejalan dengan temuan Pratamansyah (2024) yang menyatakan bahwa transformasi digital melalui sistem yang mudah diakses (accessible) merupakan kunci eskalasi bisnis UMKM. Melalui proposal ini, kami mengajukan rancangan bisnis SaaS-ERP ini sebagai solusi komersial yang memiliki nilai jual tinggi (marketable) sekaligus solutif bagi permasalahan efisiensi UMKM di Indonesia.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan usaha ini adalah:

    - Bagaimana merancang arsitektur sistem SaaS-ERP yang mengintegrasikan manajemen stok berbasis resep (recipe-based) dengan fitur notifikasi otomatis via Bot WhatsApp?

    - Bagaimana strategi monetisasi dan penetrasi pasar yang efektif untuk mengubah kebiasaan UMKM dari pencatatan manual ke sistem berlangganan (subscription)?

    - Bagaimana potensi profitabilitas usaha ini dalam mencapai Break Even Point

(BEP) dan keberlanjutan bisnis jangka panjang?

  - Tujuan Program

Tujuan dari kegiatan kewirausahaan ini adalah:

    - Menciptakan produk komersial berupa Platform SaaS Manajemen Kuliner yang siap dipasarkan dengan fitur unggulan integrasi Bot WhatsApp.

    - Memvalidasi penerimaan pasar (market validation) melalui akuisisi pengguna awal (early adopters) dari kalangan pengusaha kuliner.

    - Membangun rintisan usaha berbasis teknologi (startup) yang mandiri, berprofit, dan memiliki potensi skalabilitas nasional.

  - Luaran yang Diharapkan

    - Produk Usaha: Aplikasi Web ERP dan Bot WhatsApp yang terintegrasi.

    - Laporan Bisnis: Dokumen proyeksi keuangan, laporan validasi pasar, dan strategi pemasaran.

    - Legalitas: Pendaftaran Hak Cipta Program Komputer untuk algoritma sistem.

# BAB II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

  - Analisis Peluang Pasar

Pasar industri SaaS (Software as a Service) di Indonesia diproyeksikan terus tumbuh eksponensial. Target pasar utama (Serviceable Obtainable Market) usaha ini adalah UMKM Kuliner kategori menengah (level-up) yang memiliki karakteristik:

    - Memiliki omzet rata-rata Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 per hari.

    - Memiliki minimal 3 karyawan dan menu yang variatif.

    - Pemilik usaha (owner) tidak selalu berada di lokasi (membutuhkan pengawasan jarak jauh).

Di wilayah [Kota Anda] saja, terdapat estimasi lebih dari [Masukkan Angka, misal: 5.000] unit usaha kuliner. Jika kami menargetkan penetrasi pasar sebesar 1% saja di tahun pertama, maka terdapat potensi 50 pelanggan berbayar. Kompetitor yang ada saat ini (Aplikasi Kasir A/B) umumnya lemah dalam fitur Inventory yang mendalam dan tidak memiliki integrasi notifikasi WhatsApp dua arah, yang menjadi keunggulan utama kami.

  - Keunggulan Produk dan Inovasi IPTEK

Produk yang kami kembangkan memiliki Unique Selling Proposition (USP) berbasis teknologi sebagai berikut:

    - Recipe-Intelligence Inventory (Manajemen Stok Berbasis Resep): Sistem menggunakan logika Bill of Materials. Contoh: Saat kasir menginput penjualan "1 Burger Keju", sistem tidak hanya mengurangi stok "Burger", tetapi otomatis memotong stok bahan baku: 1 Roti Bun, 100gr Daging, 1 Slice Keju, dan 10ml Saus. Ini meminimalisir selisih stok yang sering terjadi pada sistem POS biasa.

    - Integrasi Bot WhatsApp (Notifikasi Real-time): Ini adalah fitur pembeda utama. Pemilik usaha tidak perlu membuka laptop setiap saat. Bot WhatsApp kami berfungsi sebagai asisten virtual yang akan mengirimkan:

      - Alert Stok Kritis (Misal: "Stok Susu sisa 2 Liter, segera belanja!").

      - Laporan Ringkas Penjualan setiap tutup toko (Omzet, Total Transaksi, Laba Kotor).

      - Notifikasi potensi kecurangan/transaksi void kasir.

    - Automated Accounting (Akuntansi Otomatis): Sistem secara otomatis menjurnal setiap transaksi pembelian bahan dan penjualan menu menjadi

Laporan Laba Rugi dan Neraca yang sesuai dengan standar akuntansi, tanpa perlu pemilik usaha mengerti debit/kredit.

  - Strategi Monetisasi dan Keberlanjutan

Model bisnis yang diterapkan adalah B2B Subscription (Business to Business

Berlangganan).

- Paket Basic (Rp 99.000/bulan): POS Kasir + Laporan Web.

- Paket Pro (Rp 199.000/bulan): POS + Manajemen Resep + Akuntansi +

# Fitur Bot WhatsApp.

- Add-on Services: Biaya implementasi awal dan pelatihan staf (One-time fee).

Keberlanjutan usaha didukung oleh biaya operasional produk digital yang rendah (low marginal cost). Setelah aplikasi selesai dibangun, biaya utama hanyalah server dan maintenance, sehingga margin keuntungan akan membesar seiring bertambahnya jumlah pelanggan.

# BAB III. METODE PELAKSANAAN

  - Tahap 1: Analisis dan Riset Pasar (Bulan 1)

    - Studi Literatur: Mempelajari pola manajemen stok F&B dan aturan SAK EMKM.

    - Problem Interview: Mewawancarai 10 pemilik kafe/resto untuk memvalidasi masalah utama mereka. Apakah masalahnya di kasir yang curang? Atau stok yang sering hilang? Hasil wawancara ini akan menentukan fitur prioritas pada Bot WhatsApp.

  - Tahap 2: Pengembangan Produk / Coding (Bulan 1-2)

    - Desain Database: Merancang relasi data yang kompleks antara Bahan Baku, Resep, dan Produk Jual.

    - Backend Development: Menggunakan Framework modern (Laravel/Node.js) untuk membangun API yang menghubungkan Web Dashboard dengan WhatsApp Gateway.

    - Frontend Development: Membangun antarmuka kasir yang clean dan mudah digunakan.

  - Tahap 3: Uji Coba (Beta Testing) (Bulan 3)

    - Internal Testing: Pengujian fungsi algoritma resep dan kecepatan respon Bot WhatsApp.

    - User Acceptance Test (UAT): Memberikan akses gratis selama 1 bulan kepada 3 Pilot User (Pengguna Awal) yang dipilih dari tahap riset. Kami akan memantau apakah penggunaan aplikasi berhasil mengurangi selisih stok mereka.

  - Tahap 4: Peluncuran dan Pemasaran (Bulan 4)

    - Soft Launching: Peluncuran produk ke publik melalui media sosial (Instagram/TikTok Ads) dengan menargetkan audiens bisnis.

    - Demo Day: Melakukan kunjungan langsung (Direct Sales) ke sentra kuliner untuk mendemonstrasikan kecanggihan fitur Bot WhatsApp secara langsung di depan pemilik usaha.

# BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Anggaran Biaya

Investasi awal difokuskan pada pengembangan aset digital dan infrastruktur server yang handal. Berikut adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya:

| No | Jenis Pengeluaran | Besaran Dana (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan Habis Pakai (Operasional) | Rp 4.500.000 | Sewa Cloud Server (VPS), Domain .id, SSL, Langganan API WhatsApp Gateway (1 Tahun) |
| 2 | Belanja Peralatan Penunjang | Rp 1.500.000 | Lisensi Software Desain (Figma/Adobe), Aset UI Premium, Hardisk Eksternal Backup |
| 3 | Perjalanan | Rp 1.000.000 | Transportasi Riset Pasar, Kunjungan Akuisisi User |
| 4 | Lain-lain | Rp 1.000.000 | Biaya Iklan Digital (Ads), Cetak Proposal/Laporan, Legalitas Usaha, Materai |
|  | TOTAL | Rp 8.000.000 |  |

  - Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riset Pasar & Wawancara Calon User | ✓ |  |  |  |
| 2 | Perancangan UI/UX & Database | ✓ |  |  |  |
| 3 | Pengembangan Sistem (Coding) |  | ✓ | ✓ |  |
| 4 | Integrasi Bot WhatsApp |  | ✓ | ✓ |  |
| 5 | Beta Testing (Uji Coba Lapangan) |  |  | ✓ |  |
| 6 | Evaluasi & Perbaikan Bug |  |  |  | ✓ |
| 7 | Grand Launching & Marketing |  |  |  | ✓ |
| 8 | Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  | ✓ |

# DAFTAR PUSTAKA

- APJII, (2024), “APJII Jumalah Pengunna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang, 01/03/26.

- Ade Darmawan, (2025), “PENERAPAN CLOUD ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SAAS UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (SME) DI INDONESIA”, https://www.researchgate.net/publication/391324756_PENERAPAN_CLOUD_ENTERPRISE_RESOURCE_PLANNING_ERP_SAAS_UNTUK_USAHA_KECIL_MENENGAH_SME_DI_INDONESIA, 01/03/26.

- Kadin Indonesia, (2024), “UMKM Indonesia”, https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/, 01/03/26.

- Christine Monia Saren; Angelin Marla Halawane, (2025), “Penerapan Standar Akuntasnsi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada NH Cake”, file:///D:/game/JRIME+OKT+2025+Hal.+54-76%20(1).pdf, 01/03/26.

- Rurya Ryan Pramatamansyah, (2024), “Transformasi Digital dan Pertumbuhan UMKM: Analisis Dampak Teknologi Pada Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, https://economics.pubmedia.id/index.php/jampk/article/view/475, 01/03/26.